Таблиця 2 – Розрахунок витрат праці та потреби в машино-змінах

| № | Найменування робіт | Обгр... по ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 | Од. вим | Обсяг робіт | Витрати праці | Загальна потреба | Состав звена рабочих | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Чол. год. | Маш. год. | Чол.дни | Маш.зм |  |  |
|  |  |  |  | 1 пов. | 2 пов. | 3 пов | 4 пов. | 5 пов. |  |  | 1 пов. | 2 пов. | 3 пов. | 4 пов. | 5 пов. | 1 пов | 2 пов. | 3 пов. | 4 пов. | 5 пов. |  |  |
| 1 |  |  | т.гр. | 308,6 | 0,25 |  | 77 |  | Різні проф. | 12 |
| 2 | Підготовчі роботи | 4.02-91 1-30-3 | 1000м 2 | 3,6 |  | 0,17 |  | 1 | Машиніст | 6р | 1 |
| 3 | Планування території | 4.02-91 1-17-14 | 1000м 3 | 0,904 |  | 37,6 |  | 4 | Машиніст | 6р | 1 |
| 4 | Розробка грунту в котлованах | 4.02-91 1-162-2 | 100 м 3 | 0,603 | 18,9 |  | 1 |  | Землекоп | 2р | 1 |
| 5 | Пристрій підготовки під фундамент | 4.02-91 7-2-1 | 100 м 2 | 2,38 | 1,84 |  | 1 |  | Бетонщик …………. | 3р 2р | 1 1 |
| 6 | Укладання фундаментних плит | 4.02-91 7-1-3 | 100 шт. | 0,96 | 121 | 28,8 | 15 | 3 | Монтажник ………… ………… Машиніст | 4р 3р 2р 6р | 1 1 1 1 |
| 7 | Укладання фундаментних стінових блоків | 4.02-91 7-1-2 | 100 шт. | 2,88 | 82,5 | 22,9 | 30 | 8 | Монтаж. ………… ………… Машиніст | 4р 3р 2р 6р | 1 1 1 1 |
| 8 | Розміщення сантехвводов | 4.02-91 16-1-1 | т.гр. | 154,3 | 0,23 |  | 35 |  | Сантехник | 5р | 1 |
| 9 | Розміщення електровводи | 4.02-91 21-1-5 | т.гр. | 138,8 | 0,25 |  | 35 |  | Електрик | 5р | 1 |
| 10 | зворотня засипка | 4.02-91 1-29-8 | 1000 м 3 | 9,04 |  | 1 |  | 1 | Машиніст | 6р | 1 |
| 11 | кладка стін | 4.02-91 8-20-3 | м3 | 138,1 | 136,4 | 136,2 | 136,2 | 136,2 | 8,87 | 0,79 | 153 | 151 | 151 | 151 | 151 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | Каменяр ………….. Машиніст | 4р 2р 5р | 1 1 1 |
| 13 | Установка панелей перекриття | 4.02-91 7-45-6 | 100 шт. | 0,92 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 266 | 123,5 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | Монтажник ………… ………… Машиніст | 4р 3р 2р 6р | 2 1 1 1 |
| 14 | Влаштування покрівлі | 4.02-91 12-7-1 | 100 м2 | 6,68 | 42,4 |  | 35 |  | Покрівельник …………….. | 3р 2р | 1 1 |
| 15 | Заповнення віконних і дверних прорізів | 4.02-91 10-23-1 | 100 м2 | 1,39 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 96,3 | 8,14 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Плотник ………… Машиніст | 4р 2р 5р | 1 1 1 |
| 16 | скління | 4.02-91 15-201-1 | 100 м2 | 1,33 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 89,9 |  | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  | Скляр ……………. | 3р 2р | 1 1 |
| 17 | Пристрій чорних підлог | 4.02-91 11-11-1 | 100 м2 | 5,50 | 4,92 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 35,6 |  | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  | Бетонщик …………. | 3р 2р | 1 1 |
| 18 | Внутрішні сантех. роботи | 4.02-91 16-10-1 | т.гр. | 385,7 | 0,38 |  | 147 |  | Сантехник | 4р | 1 |
| 19 | Внутрішні електро. роботи | 4.02-91 21-9-1 | т.гр. | 370,3 | 0,3 |  | 111 |  | Електрик | 4р | 1 |
| 20 | штукатурні роботи | 4.02-91 15-61-3 | 100 м2 | 15,72 | 15,31 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 74 | 4,7 | 145 | 142 | 143 | 143 | 143 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Штукатур …………. Машиніст | 3р 4р 3р | 1 1 1 |
| 21 | облицювальні роботи | 4.02-91 11-27-2 | 100 м2 | 4,4 | 2,99 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 106 |  | 58 | 40 | 36 | 36 | 36 |  |  |  |  |  | Облицювал. …………....... | 2р 3р | 1 1 |
| 22 | Фарбування водними складами | 4.02-91 15-166-2 | 100 м2 | 4,92 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 5,21 | 65,4 |  | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 |  |  |  |  |  | Муляр ……… ……… | 2р 3р 4р | 1 1 1 |
| 23 | Оздоблення вн. стін декор. шпаклівкою | 4.02-91 15-165-6 | 100 м2 | 10,8 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 23,4 |  | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  | Муляр ……… ……… | 2р 3р 4р | 1 1 1 |
| 24 | Пристрій чистих підлог | 4.02-91 11-36-1 | 100 м2 | 2,33 | 2,75 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 38,2 |  | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | Облицювальник…………....... | 2р 3р | 1 1 |
| 25 | Навішування сантех. приладів | 4.02-91 187-3-1 | т.гр. | 231,4 | 0,18 |  | 42 |  | Сантехник | 4р | 1 |
| 26 | Навішування електро. приладів | 4.02-91 21-17-1 | т.гр. | 308,6 | 0,1 |  | 31 |  | Електрик | 4р | 1 |
| 27 | оформлення фасаду | 4.02-91 15-52-1 | 100 м2 | 9,2 | 101 | 2,4 | 127 | 3 | Штукатур …………. Машиніст | 3р 4р 3р | 1 1 1 |
| 28 | пристрій вимощення | 4.02-91 1-151-1 | 100 м3 | 0,46 | 16,3 |  | 1 |  | Бетонщик …………. | 3р 2р | 1 1 |
| 29 | Благоустрій території |  | т.гр. | 385,7 | 0,25 |  | 96 |  | Різні проф. |  | 10 |
| 30 | Здача об'єкта в експлуатацію |  | т.гр. | 115,72 | 0,2 |  | 23 |  | Різні проф. |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑ = 4362 Чол-днів | ∑ = 138 Маш.зм |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ∑общ = 4500 Чол.дни |  |  |  |